**Documentação Sprints**

1. **Sprint 1 (13/11/2023 - 17/11/2023):  
   Sprint Goal –** Desenvolver esquema do banco de dados.

* Tarefa 1: Criar o esquema do banco de dados.

1. **Sprint 2 (20/11/2023 - 24/11/2023):  
   Sprint Goal –** Desenvolver o back-end.

* Tarefa 1: Criar a classe ‘Conexao.java’.
* Tarefa 2: Criar a classe ‘Contato.java’.
* Tarefa 3: Criar a classe ‘ContatoRepository.java’.
* Tarefa 4: Criar a classe ‘ContatoController.java’.
* Tarefa 5: Criar a classe ‘Main.java’.

1. **Sprint 3 (27/11/2023 – 03/12/2023):  
   Sprint Goal –** Desenvolver o front-end, testes e debugging.

* Tarefa 1:Criar a classe ‘InterfaceVisual.java’.
* Tarefa 2: Realizar testes referentes a todas as funcionalidades do sistema.