**Estimativa de custo**

**Detalhes do projeto**

**Nome do projeto:** Sistema agenda telefônica.

**Cliente:** Nexa Enterprise.

**Data de entrega estimada:** 04/12/2023.

**Escopo do projeto**

O projeto inclui o desenvolvimento de um sistema de agenda telefônica que permite aos usuários adicionar, editar, visualizar e excluir contatos com facilidade, garantindo que eles possam acessar rapidamente as informações de contato de pessoas importantes em qualquer lugar e a qualquer momento. Além disso, a aplicação busca oferecer uma experiência de usuário amigável, garantindo que a busca por contatos e a atualização das informações sejam realizadas de forma rápida e intuitiva.

**Tarefas e estimativas**

1. **Levantamento de Requisitos (10 horas)**
2. **Projeto e Arquitetura (20 horas)**
3. **Desenvolvimento do Front-end (40 horas)**
4. **Desenvolvimento do Back-end (50 horas)**
5. **Testes e Debugging (30 horas)**
6. **Implementação de Recursos Adicionais (15 horas)**
7. **Treinamento e Documentação (25 horas)**

**Recursos necessários**

* **Equipe:** Product Owner (Vitor Antônio), Scrum Master (Widney Barreto) e Desenvolvedor (Jean Ferreira).
* **Licenças:** Office 365.

**Custos estimados**

1. **Custos de desenvolvimento:**

* **Salário da equipe:** Product Owner (R$ 13.000,00), Scrum Master (R$ 8.000,00) e desenvolvedor (R$ 3.500,00).
* **Licença Office 365:** R$ 140,00

1. **Custos indiretos:**

* **Energia:** R$ 800,00.
* **Internet:** R$ 450,00.

1. **Contingência (10% do total):** R$ 3.236,25.

**Margem de lucro**

* **Margem de lucro (25% do total):** R$ 6.472,5.

**Total estimado do projeto**

* **Valor total:** R$ 35.598,75.
* **Manutenção (opcional):** R$ 800,00.

**Condições de pagamento**

* **50% na Inicialização do Projeto (13/11/2023)**
* **25% após a Conclusão do Desenvolvimento (01/12/2023)**
* **25% após a Entrega Final e Treinamento (04/12/2023)**